## 裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目

实

施

方

案

项目名称：裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

编制时间：2021年

目  录

第一章  总论	3

第一节  项目概况	3

第二节  资金使用和管理	4

第三节  报告编制说明	4

第四节  主要研究结论与建议	5

第二章  项目所在地概况及相关规划	6

第一节 项目所在地概况	6

第二节  基本情况	7

第三章  建设项目的背景及必要性	7

第一节  建设项目的背景	7

第二节  建设项目的必要性	11

第四章  项目场地及建设条件	11

第一节  建设场地	11

第二节 建设条件	12

第五章  项目建设方案	15

第六章  节能、环境保护及安全	15

第一节  节能	15

第二节  环境保护	17

第三节  劳动安全	21

第四节  结论	24

第七章  项目组织与管理	24

第一节  项目组织	24

第二节  项目管理	24

第八章  项目招投标	27

第一节 招标依据	27

第二节 招标原则及要求	27

第三节 项目招标范围及招标组织形式	27

第四节 招投标程序	29

第九章   项目实施进度	32

第一节 项目前期工作和工程实施准备	32

第二节 项目建设进度安排	32

第十章  项目投资估算与资金筹措	33

第一节 投资估算	33

第二节 资金筹措方案	34

第十一章  社会评价及风险分析	35

第一节  社会评价	35

第二节  项目风险评价	37

第三节  社会效益评价	39

第十二章  结论与建议	39

# 第一章  总论

## 第一节  项目概况

1、项目名称

裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目

2、建设性质

新建

3、建设期限

2022年

4、建设地点

- 新地乡木呼尔二村

5、建设规模、建设内容

对2公里左右村内巷道两侧进行改造提升及相关配套设施，打造休闲宜居的农村人居环境，最终以设计为准，共计资金260万元。

6、责任单位：新地乡人民政府

二、投资情况

1、投资估算及资金筹措

共计资金260万元。

## 第二节 资金使用和管理

项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。为加快资金支出进度，项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。

## 第三节  报告编制说明

1、编制过程

按照国家有关实施方案编制规定以及有关方面的要求，乡政府首先开展了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与村里进行了广泛的接触。村里对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提供了相应的基础资料。在对相关资料进行整理、分析、研究的基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目实施方案。

2、编制依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（2）国务院《于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县十四五发展规划》；

（4）《财政专项资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7） 建设单位提供的其他与项目有关的资料。

（8）《城市道路设计规范》CJJ169-2012

（9）《工程地质手册》(第五版)

3、主要研究范围

本着“经济合理，技术可行、满足规模要求”的原则，对项目建设的必要性以及项目方案的规模、技术、经济等方面进行分析，确定合理的建设规模和投资规模。

4、环境工程设计

本工程建设对环境的影响主要在施工期。道路建设过程中对环境的影响主要包括工程所需的永久性占地、临时占地、砂石料场占地、施工期间的噪声以及施工机械、车辆对自然植被的破坏影响。砂石料场及临时用地和弃料、弃土，选择在植被稀疏的地方，施工完成后重新平整恢复；建设期的噪声、废气排放对环境的污染在建设期结束后即可消失。

## 第四节  主要研究结论与建议

根据各地区各部门贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》支持本县整合财政资金发展特色产业。鼓励地方从实际出发利用专项债务资金发展短期难见效、未来能够持续发挥效益的产业。规范和推动资产收益工作，确保当地人民获得稳定收益。

裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目的建设，属于农村基础设施的建设与完善，直接可以为农民造福，对农村的生活环境起到不可替代的作用。

综上所述裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目的建设是为了满足农牧民群众日常生活的需求，通过本项目实施的分析研究，裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目的建设不仅是必要的，也是及时的。

# 第二章  项目所在地概况及相关规划

## 第一节 项目所在地概况

一、裕民县概况

(一)总体介绍

裕民县位于新疆维吾尔自治区西北部塔额盆地南缘、准噶尔盆地西缘。地处东经82°12一83°30′、北纬45°24′～46°3′之间。南、东临托里县，东北与额敏县毗连，北与塔城市相邻，西部、西南部与哈萨克斯坦共和国接壤，边境线长146.5公里，县城所在地哈拉布拉镇距乌鲁木齐425公里。距塔城地区行署所在地 73 公里，距国家一级口岸巴克图 90 公里，距阿拉山口口岸直线距离 180 余公里，被誉为第二亚欧大陆桥的金三角地带。 全县东西最宽 65 公里，南北最长 120 公里，总面积为 6106 平方公里。

(二)综合经济

畜牧、红花两大支柱产业已初步形成，产业结构调整趋于合理。畜牧业投入进一步增大，形成了以巴什拜科技开发有限责任公司为龙头，优质牛和巴什拜羊为基地，科技示范户为支撑的产业结构。在发展红花产业方面，成立了以县委、县政府主要领导为组长的产业领导小组，产业规划己确立，以科技为依托的种子二期工程全面实施，科技贡献率不断增大，基本形成了产业布局区域化、生产专业化、经营一体化、管理企业化的产业格局，确保了农业增效，农民增收。工业经济稳步增长，非公有制经济取得长足发展，基础设施建设投资大幅度增加，城乡居民生产条件有了很大改善，生活质量有了较大提高。

## 第二节  基本情况

项目建设地点在裕民县新地乡木呼尔二村，交通便利，基础设施条件完备，且紧靠S317线。

# 第三章  建设项目的背景及必要性

## 第一节  建设项目的背景

项目建设符合国家和地方政策法规

十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），充分体现了以习近平同志为核心的党中央谋划未来的远见卓识和继往开来的历史担当，深刻指明了我国在新的发展阶段、坚持新发展理念、构建新发展格局的指导方针、目标任务、战略举措，对于动员和激励全党全国人民继续抓住用好重要战略机遇期，推动全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有重大而深远的意义。

在生态环境保护方面，全会高度肯定了“十三五”时期“污染防治力度加大，生态环境明显改善”的成绩；也清醒地认识到“生态环保任重道远”的严峻现实。提出了到2035年“生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现”的愿景，提出了“十四五”期间“生态文明建设实现新进步”的目标，并对“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”进行了部署。

总体上看，《建议》所确定的目标任务与党的十九大提出的建设“美丽中国”战略部署既一脉相承，又根据当前国际国内形势进行了重新定位以及指标化、体系化、具象化。一是把自然生态安全提升到了更加重要的位置；二是更加强调建立统筹协调机制；三是明确提出建设人与自然和谐共生的现代化的要求。

“十三五”时期，是迄今为止我国生态环境质量改善成效最大、生态环境保护事业发展最好的五年。但我国以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构、以公路为主的运输结构没有根本改变；环境污染和生态环境保护的严峻形势没有根本改变；生态环境事件多发频发的高风险态势没有根本改变。“十四五”期间，我国生态环境保护面临着多重挑战，包括国际国内不确定因素的影响，产业和能源结构调整可能放缓，资源约束加剧，保护与发展的关系更加紧张等。面对更加复杂的条件和严峻的形势，必须更加注重防范可能出现的各种环境风险，守住自然生态安全边界；必须更加注重强化生态环境统筹保护和协同治理，进一步推进形成包括发展理念、政策目标、重点领域、体制机制等在内的绿色发展综合框架；必须更加注重人与自然和谐共生的实现，将绿色发展、绿色消费融入经济社会生活的各个环节，促进绿色繁荣，并且在世界范围内树立一个可持续发展的典范。

习近平总书记反复强调“用最严格制度最严密法治保护生态环境”，指引我们紧紧抓住运用法治思维和法治方式解决生态文明建设问题的“牛鼻子”。面对“十四五”期间生态文明建设实现新进步的目标和建设人与自然和谐共生的现代化的任务，生态文明法治建设也必须跟上时代步伐。深刻认识生态环境安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障，对可能存在并对人类的生存环境和自然生态系统产生破坏甚至摧毁作用的破坏力量或现象所形成的资源危险、能源危险和环境危险，通过法治改革加以规制并做好风险应对的准备，以“图之于未萌，虑之于未有”的态度，保障生态安全。

深刻认识“两山论”所蕴含的绿色伦理观、绿色财富观、绿色幸福观，对于“绿水青山”与“金山银山”并非总是均衡配置于每个社会群体与个体而产生的社会矛盾与冲突，通过法治方法统筹自然环境的多重价值与功能，协调多元利益诉求，实现“绿水青山”与“金山银山”的利益均衡。深刻认识“人与自然和谐共生”的互惠关系，以保护“山水林田湖草生命共同体”为旨趣，将人对优质生态产品、优美生态环境的需要定位为新时代促进人的全面发展的重要组成部分，以法治方式矫正生态环境保护方面不平衡不充分发展的现状。

“十四五”期间，生态文明立法必须以习近平同志关于生态文明法治建设重要论述为指导。一方面，着力解决当前存在的立法碎片化、立法重复率高、质量低等问题，积极开展环境法典编纂研究，并将环境法典编纂纳入全国人大常委会立法规划，适时启动环境法典编纂工作；以“补短板”思路加快推进重点领域的生态环境立法，加快构建生态文明制度的“四梁八柱”进程。另一方面，以法律体系生态化为目标，对现有的各种法律按照将生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的总要求进行“生态化”评估与改造，确保人与自然生命共同体理念、绿色发展观在整个法律体系中得到贯彻。同时，以党章为指引构建党内环境法规体系，完善中国共产党依法绿色执政的基本遵循，理顺党内生态环境法规和国家生态环境法律的理论联系与实践关联，通过党内规范法制化与国家法律党纪化等方式实现二者之间的有效衔接，完善党政同责的具体制度，形成党规国法“组合拳”，共同助力生态文明建设法治体系建设，护航人与自然和谐发展的现代化建设。

## 第二节  建设项目的必要性

按根据各地区各部门贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》支持本县整合财政资金发展特色产业。鼓励地方从实际出发利用专项债务资金发展短期难见效、未来能够持续发挥效益的产业。规范和推动资产收益工作，确保当地人民获得稳定收益。

裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目的建设，属于农村基础设施的建设与完善，直接可以为农民造福，对农村的经济发展起到不可替代的作用。

综上所述，裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目的建设是为了满足农牧民群众日常生活的需求，通过本项目实施的分析研究，裕民县新地乡木呼尔二村村容村貌提升建设项目的建设不仅是必要的，也是及时的。

第四章  项目场地及建设条件

第一节  建设场地

1.1项目选址地点

- 新地乡木呼尔二村。

第二节 建设条件

2.1工程地质条件

（1）建设场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.18g，场地土属砂石土，场地类别为Ⅱ类，属可进行建设的一般场地。

（2）场地土可分为四层：①层杂填土：工程力学性质差，应予以清除。②层粉土：本层土工程地质性质较差，大部分位于探深以内，建议清除。③层圆砾：承载力特征值(fak)为180kPa，变形模量(E。)为15Mpa。④层粉土：承载力特征值(fak)为100kPa，压缩模量(Es)为6.5Mpa，属中等压缩性土。建筑物基础建议置于③层圆砾上。

（3）场地地下水埋深大于40m。项目区冻土标准深度为1.50m，为季节性冻土，场地土冻胀等级为Ⅰ级，冻胀类别为不冻胀。

（4）场地土对混凝土结构无腐蚀，对钢筋混凝土结构的钢筋无腐蚀性。

（5）场地中无饱和粉土或砂土，可不考虑地震液化问题。

（6）场地内无地裂、采空区等不良地质作用和地质灾害存在。

2.2气象条件

1、气温

年平均气温：5.9℃

年极端最高气温：40.3℃

年极端最低气温：-39.2℃

2、相对湿度

年平均湿度：67.9％

年最小相对湿度：0

3、风速

年平均风速：14.0m／s

年最大风速：17.0m／s

4、降水量、蒸发量

年平均降水量：297mm

年最大降水量：321mm

年最大蒸发量：1774.5mm。

2.3经济发展条件

1、地理位置

裕民县位于新疆维吾尔自治区西北部塔额盆地南缘、准噶尔盆地西缘。地处东经82°12一83°30′、北纬45°24′～46°3′之间。南、东临托里县，东北与额敏县毗连，北与塔城市相邻，西部、西南部与哈萨克斯坦共和国接壤，边境线长146.5公里，县城所在地哈拉布拉镇距乌鲁木齐425公里。全县东西最宽 65 公里，南北最长 120 公里，总面积为 6106 平方公里。

2、土地资源

裕民县总面积为6106平方公里，其中耕地面积36670公顷，林地面积29573公顷，园地面积85公顷，草地面积438871公顷，人工草场面积2973公顷。

2.4交通条件

裕民县新地乡基本全线贯通。

2.5公共设施条件

项目区周边道路、给水、供电、通信等城市基础设施配套基本完善、功能健全。因此项目建设地点的基础设施基本可满足本项目建设和运营的要求。

①给排水：该项目给水水源为周边区域给水，基本可满足需要。

②供电：由建设单位自备供电设施，即可供电。

③通讯：裕民县通讯条件好，基本实现通讯信号全覆盖，可以满足项目业务通讯需要。

④信息网络：可利用微机与国际互联网联接，查询和发布商品信息，并通过国际互联网与全国各大中城市综合服务结构联网，互相交换信息。

2.6施工条件

项目建设所需材料全部可在国内购到，裕民县派专人同内地生产企业联系，可确保原材料正常供应。施工用水、用电也可自备与周边设施衔接，满足施工需要。本地区有相应资质的建筑施工企业，建设队伍技术实力较强，完全有能力承接该项目的施工任务。从工程招标到竣工验收，均有专业的中介机构和相关部门为项目提供服务和进行监管，建筑市场较为规范，监督较为严格，对工程建设顺利实施奠定了基础。

第五章 项目建设方案

第一节 项目建设

一、项目建设

1、项目建设规模及内容

建设地点：新地乡木呼尔二村。

建设内容：对2公里左右村内巷道两侧进行改造提升及相关配套设施，打造休闲宜居的农村人居环境，最终以设计为准，共计资金260万元。

2、主要技术指标

1、建设规模及技术标准

对巷道2公里左右村内巷道两侧进行改造提升及相关配套设施，打造休闲宜居的农村人居环境，最终以设计为准，共计资金260万元。

# 第六章  节能、环境保护及安全

## 第一节 节能

一、相关法律法规文件

《中华人民共和国节约能源法》(2018年修正版)

《中华人民共和国可再生能源法》(2019年12月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国可再生能源法〉的决定》修正)

《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)

二、相关政策与准入标准

《中国节能技术政策大纲》(发改环资[2007]199号)

三、合理用能方面标准

《中国节能技术政策大纲》(发改环资[2007]199号)

《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74号)

节能分析评价标准

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GBl7167-2006)

《综合能耗计算通则》(GB/T2598-2008)

《固定资产投资项目节能评估工作指南》(2011年版)

《用能单位节能量计算方法》(GB/T13234-2018)

节约能源是我国的一项基本国策，对国家在建筑节能等方面的要求，本项目严格按国家和行业规范标准在建筑设计中予以体现。为贯彻国家有关法律法规和方针政策，改善公共建筑的室内环境，提高能源利用效率，本工程从建筑设计，围护结构，设备选型的选择等方面采取了一定的节能措施。

（1）合理选择和利用资源

根据国家有关能源政策和法规，在设计中因地制宜地选择能源种类；在使用过程中尽可能做到能源综合利用、重复利用、分级利用，以减少对资源的消耗量。

（2）积极推广应用新技术、新设备、新材料

在选用设备方面，要严格选用，优先选用国家推荐的节能产品，严禁选用国家明令淘汰的高能耗设备。

（3）节能设备的使用

投入使用后要大力提倡节约资源，设置能源检测仪表仪器，制定完善的节能管理考核制定，以控制浪费，节约资源。

## 第二节  环境保护

一、标准及规范

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受裕民县环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为：

(一)《建设项目环境保护管理条例》(国务院(2017)253号令)

(二)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

(三)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2017)

(四)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

(五)《地下水质量标准》	(GB/T14848-2017)

(六)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-2015)

(七)《环境质量标准》(GB3096-2008)

(八)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

(九)《土壤环境质量标准》(GB 15618-2018)

二、建设期环境影响及治理措施

本项目施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是基础开挖、场地平整、配制混凝土及水泥砂浆等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。因此，在施工过程中，应当遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。

(一)施工噪声影响及治理措施

噪声是施工期的主要污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机等都是噪声的产生源。由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围也更大。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

1、加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。

2、尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

3、施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

4、在高噪声设备周围设置掩蔽物。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

(二)大气污染影响及治理措施

施工期的主要大气污染物有废气和粉尘。废气主要来源于施工机械驱动设备(如柴油机等)和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物等，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等；施工期间产生的粉尘(扬尘)污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

主要治理措施有：

1、对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；

2、开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

3、运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

4、应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

5、施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

6、当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

7、对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染；

8、机动车都要安装PVC阀，对那些尾气排放超标的车辆要安装净化消声器，确保不冒黑烟。

(三)施工污水影响及治理措施

施工期产生的废水主要为各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分的废水含有一定的油污和泥沙。另外还有一部分建设期施工人员的生活污水。

施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：

1、加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；

2、施工现场因地制宜，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置；

(四)固废污染影响及治理措施

施工垃圾主要来源于施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。施工期间将涉及到土地开挖、材料运输、基础工程等工程，本项目施工前后必然要有的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

对施工现场的建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理，会腐败变质，滋生蚊蝇，产生恶臭，传播疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以本项目建设期间对生活垃圾要进行专门分类收集，严禁乱堆乱放，防止二次污染。

三、环境影响分析结论及建议

在施工期及建成后，加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，不会产生太大环境影响。

## 第三节  劳动安全

一、安全依据

(一)《中华人民共和国建筑法》

(二)《中华人民共和国劳动保护法》

(三)《中华人民共和国安全生产法》

(四)《建筑安全生产监督管理规定》

(五)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》

二、主要危险及有害因素

在项目建设及投入使用过程中存在一定危险因素及有害因素。危险因素主要有机械伤害、高处坠落、电气伤害以及雷击危险等，有害因素主要有粉尘危害、噪声危害。

(一)危险因素分析

机械伤害：主要有挤压，碰撞和撞击，接触(包括夹断、剪切、割伤和擦伤、卡住或缠住)等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。

(二)有害因素分析

粉尘危害：项目在建设过程中将产生施工粉尘(扬尘)，若浓度高于容许浓度，施工人员将直遭受粉尘的危害。

噪声危害：在施工及运行期间均存在不同程度的噪声污染，如打桩，混凝土浇筑，汽车发动机工作及鸣笛，泵机、空调等设备工作等。噪声能引起人听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病，噪声还会影响信息交流，促使误操作发生率上升。

三、采取的安全措施

(一)施工期劳动安全

根据项目建设的相关法律、法规，在施工过程中，建筑安装工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训；建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报市建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具，以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。

(二)运营期劳动安全

在运行过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率。

1、有害因素的防护工作通过工程设计、相关措施的制定和落实来保障。

2、本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运营过程中，相关人员需严格按照操作规程操作各种器械。并对有关人员定期进行安全生产培训、教育，牢固树立“安全第一”的信念。

## 第四节  结论

经过上述分析、研究，本项目按照相关国家要求规范进行施工，符合相关节能、环境保护及劳动安全要求。

# 第七章  项目组织与管理

## 第一节  项目组织

为确保本项目各工程有序顺利实施，责任单位新地乡人民政府将成立专门的项目领导小组(简称“项目组”)，项目组就项目实施计划(工程进度和预算执行情况等)对本项目负责。

## 第二节  项目管理

本项目在项目管理方面，采用项目组长负责制，项目组长的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，负责与多部门进行协调，对工程进度、质量、资金投入实时控制。

一、施工招投标制度

将本项目适当分解后，把确定的施工任务发包。根据《招投标》法的规定，编制招标书，委托有资格的单位编制标底。以选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位。并及时与中标单位，签订施工合同。

二、工程建设监理制度

在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。

三、质量控制

首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。

其次，对工艺质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

四、投资控制

首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。

其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

五、进度控制

首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。

其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。

最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。

六、加强合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。

七、协调

项目的开发过程需要处理与水、电力、电信、消防、环保等多部门的协调。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。

八、竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由建设、环保、消防及其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。

第八章  项目招投标

第一节 招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》

2、《新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法》

3、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》

第二节 招标原则及要求

为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、招标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

第三节 项目招标范围及招标组织形式

8.3.1招标范围

建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

第一条 为了确定必须招标的工程项目，规范招标投标活动，提高工作效率、降低企业成本、预防腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，制定本规定。

第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：

（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；

（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

第三条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：

（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

第四条 不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。

第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

8.3.2招标组织形式

设施建设项目依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第十一条规定，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的，可以邀请招标。

第四节 招投标程序

根据《招标投标法》招标程序，结合本项目实际情况招投标过程具体如下：

8.4.1招标

本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的乙级以上招标代理机构，具体程序如下：

1、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托乙级以上招标代理机构进行公开招标。

2、招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。

3、本项目的招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报告要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

施工企业选择招标：施工企业要求资质在市政三级以上，面向全疆及塔城地区公开选择投标人。

8.4.2投标

1、本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用于完成招标项目的机构设备等。

2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人不少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。

3、投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

8.4.3开标、评标和中标

1、开标由招标代理机构主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

2、评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。

3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同.

招标基本方案表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 监理 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 设备 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 材料 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

第九章   项目实施进度

第一节 项目前期工作和工程实施准备

项目可行性研究报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作，项目建设期限为4个月。

第二节 项目建设进度安排

9.2.1项目前期工作和工程实施准备

项目可行性研究报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作。

9.2.2工程建设

工期估算为4个月：

各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在4个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 可研编制、勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 施工工程 | 基础设施、设备购置等 | 3个月 |

第十章  项目投资估算与资金筹措

第一节 投资估算

10.1.1估算依据

(1)建筑工程根据项目的建设内容和工程量，依照全国统一安装工程预算定额及配套的费用定额、塔城地区建筑安装工程单位估价汇总表、裕民县2020年同类型工程的单位平均造价水平及当地建设规划部门提供的基础资料；

(2)主要材料价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算；

(3)安装费根据相关行业规定，按实际发生比例确定；

(4)建设场地为裕民县国有土地，按照裕民县国土资源局规划要求确定；

(5)建设项目其它费用的估算根据国家的有关规定和费率标准分别估算。

（6）工程建设其他费用估算

依据国家发改价格〔2015〕299号文件精神，在已放开非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格的基础上，全面放开以下实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价。

建设项目前期工作咨询费：按照双方实际签订的合同价进行计算。

环境影响咨询费：按照双方实际签订的合同价进行计算。

工程监理费：依据国家发展和改革委员会、建设部《建设工程工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），按照双方实际签订的合同价进行计算。

勘察设计费：按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号），按照双方实际签订的合同价进行计算。

招标代理费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），按照双方实际签订的合同价进行计算。

建设单位管理费：按照财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）文件执行。

工程造价咨询费：参照新疆维吾尔自治区发展计划委员会、新疆维吾尔自治区建设厅（新计价格【2002】866号）文件执行；

图纸审查费：参照《关于降低建筑工程施工图设计文件专家审查费标准等有关事项的通知》新发改计价〔2012〕830号文件执行；

竣工图纸编制费：参照《工程勘察设计收费标准〈2002年修订本〉》中有关竣工图纸编制费计取标准。

10.1.2投资估算

项目总投资估算为260万元。

| 新地乡木呼尔二村村容村貌提升项目投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  | 总值 | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例(﹪) |
|  |  | 土建工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | （万元） | 数量 | 单位 | 单位价值（元） |  |
| Ⅰ | 建筑工程费用 |  |  |  |  | 209.18 |  |  |  | 80.45% |
| 1 | 新建围墙 | 109.20 |  |  |  | 109.20 | 1820.00 | m | 600.00 |  |
|  | 改造围墙 | 78.23 |  |  |  | 78.23 | 2235.00 | m | 350.00 |  |
|  | 大门 | 21.75 |  |  |  | 21.75 | 29.00 | 座 | 7500.00 |  |
| Ⅱ | 配套设施 |  |  |  |  | 31.66 |  |  |  | 12.17% |
| 1 | 透水混凝土 |  | 5.48 |  |  | 5.48 | 365.00 | ㎡ | 150.00 |  |
| 2 | 沥青路面 |  | 6.18 |  |  | 6.18 | 618.00 | ㎡ | 100.00 |  |
| 3 | 其他配套 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 其它费用合计 |  |  |  |  | 13.47 |  |  |  | 5.18% |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  | 7.80 | 7.80 | 260.00 |  |  |  |
| 2 | 工程勘察费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 260.00 |  |  |  |
| 3 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 260.00 |  |  |  |
| 4 | 工程监理费 |  |  |  | 4.89 | 4.89 | 260.00 |  |  |  |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 0.78 | 0.78 | 260.00 |  |  |  |
| 6 | 招投标代理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 260.00 |  |  |  |
| Ⅳ | 不可预见费 |  |  |  | 5.70 | 5.70 | 240.83 | 5.00% |  | 2.19% |
|  | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ | 209.18 | 31.66 | 0.00 | 19.17 | 260.00 |  |  |  | 100.00% |
| Ⅴ | 建设项目总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ） |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  | 100.00% |
| 注：本投资估算未包括土地使用费、私有财产收购费及部分不可预见的其他费用，不可作为准确投资依据，仅供建设单位参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二节 资金筹措方案

共计资金260万元。中央衔接资金

# 第十一章  社会评价及风险分析

## 第一节  社会评价

社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会对项目的适应性及可接受程度，其目的在于通过分析项目涉及的各种社会因素，评价项目的社会可行性，提出项目与当地社会协调关系，规避社会风险，促进项目顺利实施，保持社会稳定和谐。

项目的建设将对裕民县新地乡的发展建设带来积极影响，通过建设本项目，深入贯彻落实科学发展观。因此，项目的建设具有重要的社会意义。

一、项目的社会影响分析

在社会评价中，本着以人为本的原则出发，经考察，本项目社会影响主要表现在如下几个方面。

表10-1-1       项目社会影响分析表

| 序号 | 社会影响因素 | 影响范围、程度 | 可能出现的后果 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱势群体（群众） | 影响较大 | 增加生活环境质量，改善出行、居住条件 |  |
| 2 | 对裕民县政府的影响 | 有一定影响 | 项目建成后一定程度上改善了裕民县人居环境，有利于裕民县城市的发展 |  |
| 3 | 项目建设单位 | 有一定影响 | 有利于增加建设管理经验 |  |

二、项目与所在地互适性分析

从直接受益者来看，本项目的兴建，可以直接推动新城市建设的发展，社会效益明显。从长远来看，本项目实施必将对加快当地城市的发展起积极的促进作用。可见，当地政府组织和广大人民群众都对本项目持有肯定、积极支持的态度。本项目与当地社会环境适应良好。

表10-1-2   社会对项目的适应性及可接受程度分析表

| 序号 | 社会影响因素 | 适应程度 | 可能出现的问题 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同利益群体 | 适应 | 支持肯定态度 | 无 |
| 2 | 当地组织机构 | 支持 | 支持肯定态度 | 无 |
| 3 | 当地经济文化条件 | 适应 | 能保障本项目开展 | 无 |

## 第二节  项目风险评价

投资项目的风险是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险分析旨在识别拟建项目建设和运行中潜在的风险因素，分析风险程度，提出控制风险的对策，以达到降低风险损失的目的。本项目从立项、建设到运营过程中不可避免地要受到众多不确定因素的影响，因此本项目在实施中也毫不例外地会遇到一系列风险，需对各种风险有足够的估计，以便采取相应的对策。

一、项目主要风险识别

通过前述各章分析研究，本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。

二、风险程度分析

通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

表10-2-1    项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

三、地方政策风险对策

项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

四、工程建设组织管理风险对策

项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

五、项目实施社会风险对策

本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。

对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

六、工程建设的资源风险对策

本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

七、自然风险对策

地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高。

(一)运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施。

(二)运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。

## 第三节  社会效益评价

（一）社会效益分析

项目建成后可以提高农牧民群众村内生活质量，改善人居环境条件，进一步提高了农牧民群众的生活水平，提升了农牧民群众的幸福感、获得感及满意度。进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了农牧民群众安居乐业，对发展现代农牧业、农业产业化、实现农牧民群众稳得住、能致富有着积极的促进作用。

- 经济效益分析

- 项目实施完工后，改善了村内生活环境，提高生活水平，为促进乡村振兴发展奠定了坚实的基础。

# 第十二章  结论与建议

该项目实施后将提升和改造当地形象，提高当地人民群众的生活质量，对改善人居环境和群众生产生活起到重要作用。

通过项目的论证，得出结论，项目的实施将进一步提升经济发展，改善人居环境，是一体化发展的前提条件，因此，实施该项目是非常有必要的。