江格斯乡江格斯南村农村电网建设工程

实

施

方

案

项目名称：裕民县江格斯乡江格斯南村农村电网建设工程项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

项目实施单位：江格斯乡人民政府

编制时间：2022年

目  录

一、基本情况	1

二、项目立项情况	2

三、项目施工设计	3

1、投资估算	5

2、资金筹措	6

3、资金使用和管理	6

2、技术保障措施	6

3、项目管理、监督检查制度	8

4、验收管理	8

5、运营模式和运营管理	9

六、项目实施进度	9

2、招标方案	10

3、项目公告公示	12

七、项目绩效目标及效益分析	13

1、项目覆盖情况	13

2、经济效益	13

3、社会效益	13

八、风险分析	13

1、主要风险因素	13

2、防范化解措施	14

# 一、基本情况

1、项目名称

江格斯乡江格斯南村农村电网建设工程

2、项目主管单位

裕民县乡村振兴局

3、项目实施单位

江格斯乡人民政府、宫德立

4、项目建设性质

新建

5、项目类别

村基础设施

6、项目建设内容

新建两台400KVA变压器及相关配套设施，最终以设计为准。

7、项目建设期限

项目建设期限为2022年4月-6月底

8、项目建设地点及基本情况

项目建设地点在裕民县江格斯乡江格斯南村村内，江格斯南村位于裕民县城西南5公里处。全村户籍在册人口202户504人（汉族498人、回族5人、侗族1人）。全村耕地面积12700亩（其中：旱地7500亩，水浇地5200亩），村集体土地4450亩。人均耕地13亩（水浇地9亩、旱地4亩）。全村平均年龄45岁。村“两委”班子成员7人组成，平均年龄45岁，交叉任职3名

# 二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（2） 国务院《于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县十四五发展规划》；

（4）《财政专项资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7） 建设单位提供的其他与项目有关的资料。

（8）《城市道路设计规范》CJJ169-2012

（9）《工程地质手册》(第五版)

2、项目建设的必要性和可行性

本项目建设电力提升规划，新装变压器，安装电线线路，为村民日常使用方便。开展农村电力提升，便民惠民，是实施乡村振兴战略的重要任务，必须坚持生态优先，以美丽建设发展引领乡村振兴，推进综合整治，提升村容村貌，多数村民房前屋后栽种了树木花朵，村容村貌整洁美观，扭转了“道路泥泞、牛粪遍地，污水横流”的情况。也提高人民生活水平为目标的。该项目建设有利于广大人民，改善广大人民的生活环境，提高人民生活水平。改善了村民正常用电，为社会主义新农村建设创造了基础条件。

本项目线路设计考虑使线路有足够的强度、稳定性和耐久性,保证其具备固有的功能,并使之与周围环境相协调,符合环境保护的要求,避免引发漏电事故,减少对人身安全的影响。坚持以人为本，树立安全至上的理念，从废线处理，电线选择，线路使用寿命，漏电保护以及关键部位变压器施工技术等多方面进行综合设计。线路高度设计充分考虑了沿线居民区设置的需要，考虑线路所处地段的居民使用情况，线路高度，确保安全的同时保证居民用电正常。

# 三、项目施工设计

- 技术准备及要求

- （1）进行现场调查、收集有关资料，了解作业情况；

- （2）开工前认真审核设计图纸和说明，做好图纸会审和施工方案，确定开挖断面和堆土位置，并经上级批准；

- （3）对有关人员做好书面技术交底工作，交底程序为：技术负责人→工程部部长→班组长→施工人员，交底以书面形式进行；

- （4）做好测量复核工作；

- （5）材料准备及要求；

- （6）所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证；

- （7）每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损；

- （8）电缆外观完好无损，铠装无锈蚀、无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好，无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹；

- （9）各种金属型钢不应有明显锈蚀，管内无毛刺。所有紧固螺栓，均应采用镀锌件；

- （10）其它附属材料：电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅；

- 2、主要机具

- （1）电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶；

- （2）绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具；

- （3）无线电对讲机（或简易电话）、手持扩音喇叭（有条件可采用多功能扩大机作通讯联络）

- 3.作业条件

- （1）土建工程应具备下列条件：

- （2）预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固，强度合格。

- （3）电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束，电缆沟排水畅通，无积水。

- （4）电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通，沟盖板齐备。

- （5）放电缆用的脚手架搭设完毕，且符合安全要求，电缆沿线照明照度满足施工要求。

- （6）直埋电缆沟按图挖好，电缆井砌砖抹灰完毕，底砂铺完，并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。

- （7）设备安装应具备下列条件：

- ①变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕；

- ②电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕，并检验合格。

- 四、项目投资概算与资金筹措

## 1、投资估算

项目总投资估算为50万元

| 江格斯南村农村电网建设工程概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  | 总值 | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例(﹪) |
|  |  | 土建工程 | 绿化工程 | 设备购置 | 其他费用 | （万元） | 数量 | 单位 | 单位价值（元） |  |
| Ⅰ | 建筑工程费用 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  | 80.00% |
| 1 | 变压器 |  |  |  | 40.00 | 40.00 | 2.00 | 台 | 200000.00 |  |
| Ⅱ | 配套 |  |  |  |  | 6.70 |  |  |  | 13.40% |
| 1 | 其他配套 |  |  |  | 6.70 | 6.70 | 1.00 | 项 | 67000.00 |  |
| Ⅲ | 其它费用合计 |  |  |  |  | 3.30 |  |  |  | 0.00% |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  | 0.40 | 0.40 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 工程勘察费 |  |  |  | 0.60 | 0.60 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 工程监理费 |  |  |  | 1.10 | 1.10 | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 0.70 | 0.70 | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 招投标代理费 |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 50.00 |  |  |  |
| Ⅳ | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 |  |  |  | 100.00% |
| Ⅳ | 建设项目总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 100.00% |
| 注：本投资估算未包括土地使用费、私有财产收购费及部分不可预见的其他费用，不可作为准确投资依据，仅供建设单位参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2、资金筹措

申请扶贫发展资金50万元

## 3、资金使用和管理

扶贫资金使用和管理应按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新财扶〔2017〕32号、《关于进一步加强财政扶贫资金监督管理的意见》（新财脱贫组〔2019〕2号等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到扶贫项目承担的企业、商户或建档立卡贫困户个人。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。（为加快资金支出进度，扶贫项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。)

五、项目实施保障措施

- 1、组织领导机构

- 由县乡村振兴领导小组统筹规划，县扶贫办主管，乡政府负责实施项目，项目所在村队派专人现场监督，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

## 2、技术保障措施

施工组织设计必须含有针对性的安全技术措施，针对工程特点、施工工艺、作业条件以及施工人员等情况制定明确具体的防护措施和安全作业注意事项。对危险 性较大的分部分项工程，应单独编制安全专项施工方案。专项施工方案应包括以下内容：

（1）工程概况：分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证；

（2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸、施工组 织设计等；

（3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；

（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；

（5）施工安全保证措施：组织保障、风险分析、技术措施、应急预案、监测监控等；

（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

（7）计算书。

（8）施工图及节点图。

（9）专项施工方案由公司技术部门组织工程项目施工技术、安全、质量等部门 的专业技术人员进行审核。

经审核合格后，由公司总工程师签字。超过一定规模的危 险性较大的分部分项工程专项方案应当由项目部组织召开专家论证会，专家应从专家库中挑选。

由公司审批的施工组织设计、专项施工方案范围及程序参照技术部相关管理制度。

危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的安全专项施工方案目录及 编制要求参照技术部相关管理制度。

经批准的施工组织设计、专项施工方案、安全技术方案（措施），不得随 意变更修改。确因客观原因需要修改时，应重新履行原审核、审批的程序。专项施工方案经专家论证需做重大修改的，应当按照论证报告修改，并组织专家进行论证。

## 3、项目管理、监督检查制度

（根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号第二章第九条规定：县级乡村振兴领导小组是扶贫资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责扶贫资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。）

## 4、验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。（按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。）

## 5、运营模式和运营管理

该项目为基础设施建设类项目，验收合格后由乡政府移交给所在村队进行后期管理维护，在项目质保期内，项目出现需维护部分由施工单位进行维护，项目质保期失效后，由村委会使用村集体资金进行维护。

# 六、项目实施进度

1.项目前期工作和工程实施准备

项目可行性研究报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作，项目建设期为3个月。

2.工程建设

平整场地、基础设施施工、道路施工直至竣工验收工期估算为3个月：准备及平整场地工期为1个月；基础设施施工工期为2个月；各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在3个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 可研编制、勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 基础设施工程 | 场地平整、基础设施、道路施工等 | 2个月 |

## 2、招标方案

（1）项目招标范围及招标组织形式

本项目对以下建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

（设施建设项目依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第十一条规定，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的，可以邀请招标。）

（2）招投标程序

根据《招标投标法》招标程序，结合本项目实际情况招标，委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的乙级以上招标代理机构，具体程序如下：

一是本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托乙级以上招标代理机构进行邀请招标。二是招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。三是本项目的招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报告要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

施工企业要求资质在市政三级以上，面向全疆及塔城地区公开选择投标人。本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用于完成招标项目的机构设备等；投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人不少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标；投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明；投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益；投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

（4）开标、评标和中标

开标由招标代理机构主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加；评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平；评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任；中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同。

招标基本方案表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

## 3、项目公告公示

扶贫项目实施需按《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号)、《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法》（新扶贫领字〔2018〕27号)等文件精神，按事前、事中、事后增加公示公告章节内容，并明确公示公告的方式。

# 七、项目绩效目标及效益分析

## 1、项目覆盖情况

## 裕民县江格斯乡江格斯南村村内，江格斯南村位于裕民县城西南5公里处。全村共有人口202户504人，其中贫困户98户249人。该项目实施后，可使全村98户贫困户受益

## 2、经济效益

项目的实施将极大的改善居民日常用电状况和用电安全，提高生活水平。可以改善该村生产生活条件及安全性，使沿线人民直接受益。

## 3、社会效益

社会效益项目区更加直接的效益体现在电路完工后完善了农村通电体系，使得区间的损耗成本降低。

# 八、风险分析

## 1、主要风险因素

- 本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

## 2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。