裕民县人才公寓项目项目支出绩效评价

报告

（2024年度）

项目名称：2024年人才公寓项目

实施单位（公章）：裕民县人民政府办公室

主管部门（公章）：裕民县人民政府办公室

项目负责人（签章）：夏力哈尔·赛依甫汉

填报时间：2025年4月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

项目名称：裕民县人才公寓项目

建设地点：裕民县万花园路东侧

项目性质：新建

建设单位：裕民县机关事务服务中心

项目建设单位为裕民县机关事务服务中心，统一社会信用代码为12654225057702871N，企业类型为事业单位营业，注册地址是裕民县巴尔鲁克西路 项目单位为机关办公提供服务的后勤保障，制定机关事务服务工作计划和规章制度、并组织实施相关公产管理所管区域的安全保卫 有关物业管理、有关会议服务、有关接待服务、提供相关社会服务、公共机构节能管理。

2.项目主要内容：

本项目主要内容为：主要建设内容及规模：新建人才公寓楼一栋，建筑面积3000平方米，主体为剪力墙结构，地上六层，及相关配套附属设施。

党和国家历来高度重视人才工作，新中国成立以来特别是改革开放以来，提出了一系列加强人才工作的政策措施，培养造就了各个领域的大批人才。进入新世纪新阶段，党中央、国务院作出了实施人才强国战略的重大决策，人才强国战略已成为我国经济社会发展的一项基本战略，人才发展取得了显著成就。科学人才观逐步确立，以高层次人才、高技能人才为重点的各类人才队伍不断壮大，有利于人才发展的政策体系进一步完善，市场配置人才资源的基础性作用初步发挥，人才效能明显提高，党管人才工作新格局基本形成，裕民县人才公寓建设项目正是在上述背景下提出的，此举是落实科学发展观、服务于人才队伍，构建和谐社会的需要。对于加快城市建设，提升城市配套整体形象起到了积极的作用。将有力的推动裕民县的经济增长，使裕民县的环境面貌有较大的改观，对裕民县的稳定都有着一定的推动作用。

项目为为落实第三次中央新疆工作座谈会精神，更好的服务裕民县人才工作开展，适应裕民县人才市场的需要，为社会发展和经济建设提供稳定的人才储备，拟实施裕民县人才公寓建设项目，项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（2021年）、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（2021年）、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等相关政策文件，符合国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）的政策要求，政策合规。

2)需求分析：为满足裕民县人才住房需求，拟建36套公寓，满足72人居住要求，经论证，确定建设规模及内容为：

裕民县人才公寓，总建筑面积3000平方米，地上6层，剪力墙结构，建筑分为3个单元(1梯2户)，每个单元12户，总计36户。主体结构有效使用年限为50年，屋面防水等级为1级，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，结构形式为剪力墙结构。

3)要素保障分析：本项目建设用地符合新和县总体规划和土地利用规划，占地范围内土地权属清晰，无争议，项目建设不需要征地，不会发生安置、拆迁、赔偿等费用项目建设的用地符合裕民县市总体规划要求，项目所在地区的地形与地貌条件、气候条件、建筑材料来源及运输条件、社会环境条件、城镇规划条件、交通与通讯条件、土地利用条件符合要求，供水、排水、供电、供暖、通信等市政配套条件完善，利于项目建设和建成后投入使用，项目建设条件具备。

项目选址符合裕民县土地利用规划和《裕民县国土空间总体规划（2021-2035）年》，选址合规。

4)节能、环保方案可行性分析：

1）项目地地质灾害情况：项目建设主要位于平缓地带上，工程地质条件简单。项目区内没有发现不良工程地质现象。

2）项目诱发地质灾害的风险分析：项目地表工程施工，占用土地主要为素填土、粉质粘土，破坏较轻。项目建设活动没有导致滑坡发生的可能性，未来滑坡造成的危害性小。项目区内未有泥石流发生历史，没有泥石流产生的松散冲击物，无形成泥石流的地形条件。

3）特殊环境影响分析：本项目区内尚未发现任何历史文化遗产、自然遗产、风景名胜等特殊环境，因此本项目不会对自然历史文化遗产产生不良影响。

依据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）计算，本项目用能总量22.99tce/a，项目用能有保障，项目年用能量占区域能源消费量不大，新建项目不会造成区域能源消费重大影响，项目节能环保方案可行。

5)社会效益：本项目的实施，可为裕民县人才储备提供物质条件，为推动当地社会经济发展提供智力支撑，社会效益明显，项目的建设是完善配人才配套设施的需要。

建议：

(1)项目应严格按照项目建设符合项关工程建设标准设计。

(2)科学、严格的组织管理是项目顺利实施的根本保证，因此，项目建设要严格执行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。

(3)建议在下一步工程设计中，尽可能的多征求多方建议和意见，优化可行性研究设计方案，做好方案比选及优化经济论证分析，进一步优化各项建设指标，详细测量实际工程量，做好投资控制工作。

(4)本项目社会效益明显，应尽快落实建设手续，为项目实施创造好各项建设条件，以保证项目按期完成，发挥其应有的社会效益使项目早日建成。

项目实施情况：2024年裕民县人才公寓项目EPC(设计-采购-施工）项目的实施主体为裕民县机关事务服务中心。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 本项目年初预算400万元，全年预算数400万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

# （2）资金使用情况

# 本项目年初预算数400万元，全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%，主要用于：裕民县才公寓项目EPC(设计-采购-施工）工程总承包。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

和国家历来高度重视人才工作，新中国成立以来特别是改革开放以来，提出了一系列加强人才工作的政策措施，培养造就了各个领域的大批人才。进入新世纪新阶段，党中央、国务院作出了实施人才强国战略的重大决策，人才强国战略已成为我国经济社会发展的一项基本战略，人才发展取得了显著成就。科学人才观逐步确立，以高层次人才、高技能人才为重点的各类人才队伍不断壮大，有利于人才发展的政策体系进一步完善，市场配置人才资源的基础性作用初步发挥，人才效能明显提高，党管人才工作新格局基本形成，裕民县人才公寓建设项目正是在上述背景下提出的，此举是落实科学发展观、服务于人才队伍，构建和谐社会的需要。对于加快城市建设，提升城市配套整体形象起到了积极的作用。将有力的推动裕民县的经济增长，使裕民县的环境面貌有较大的改观，对裕民县的稳定都有着一定的推动作用。

项目为为落实第三次中央新疆工作座谈会精神，更好的服务裕民县人才工作开展，适应裕民县人才市场的需要，为社会发展和经济建设提供稳定的人才储备，拟实施裕民县人才公寓建设项目，项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021年）》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021年）》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等相关政策文件，符合国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）的政策要求，政策合规。

2)需求分析：为满足裕民县人才住房需求，拟建36套公寓，满足72人居住要求，经论证，确定建设规模及内容为：

裕民县人才公寓，总建筑面积3000平方米，地上6层，剪力墙结构，建筑分为3个单元(1梯2户)，每个单元12户，总计36户。主体结构有效使用年限为50年，屋面防水等级为1级，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，结构形式为剪力墙结构。

3)要素保障分析：本项目建设用地符合裕民县总体规划和土地利用规划，占地范围内土地权属清晰，无争议，项目建设不需要征地，不会发生安置、拆迁、赔偿等费用项目建设的用地符合裕民县市总体规划要求，项目所在地区的地形与地貌条件、气候条件、建筑材料来源及运输条件、社会环境条件、城镇规划条件、交通与通讯条件、土地利用条件符合要求，供水、排水、供电、供暖、通信等市政配套条件完善，利于项目建设和建成后投入使用，项目建设条件具备。

项目选址符合裕民县土地利用规划和《裕民县国土空间总体规划（2021-2035）年》，选址合规。

- 阶段性目标

一、上半年目标

（一）前期筹备与基础建设阶段

完成项目立项与审批： 月完成项目可行性研究报告编制，组织专家评审并通过相关部门审批，取得项目立项批复，明确项目建设规模、投资预算及建设周期 。

规划设计与招标工作：完成建筑方案设计，确定人才公寓的户型配比、功能布局；完成施工图设计，同步启动施工、监理及主要材料供应商的招标工作，通过公开招标确定具备资质的合作单位并签订合同。

办理建设手续与场地准备：完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续办理；同时完成项目用地的征地拆迁、场地平整及临时设施搭建工作，确保施工现场达到 “三通一平” 条件。

启动基础施工：正式开工建设，开展桩基工程、土方开挖及基础结构施工，监理单位全程监督施工质量与安全，确保基础工程符合设计及规范要求。

二、下半年目标（7 月 - 12 月）

（一）主体建设与配套完善阶段

主体结构施工：全力推进主体结构施工，完成主体框架搭建、墙体砌筑及屋面工程施工，实现主体结构封顶。严格把控施工进度与质量，确保每月完成既定工程量目标。

装饰装修与设备安装：开展室内外装饰装修工程，包括墙面地面装修、门窗安装、水电暖及智能化设备安装；同步推进电梯、消防等专业设备的采购与安装调试，确保各系统符合验收标准。

配套设施建设与验收：完成小区道路、停车场、给排水、供暖等配套设施建设；组织消防、规划、人防等专项验收，完成竣工验收备案。同步开展制定公寓管理办法及入住方案，确保人才公寓于 2024 年底具备交付使用条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的社会效益关键指标，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益以及可持续性等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是[2024年度我单位实施的裕民县才公寓项目EPC(设计-采购-施工）项目]及其预算执行情况。该项目由裕民县机关事务服务中心负责实施，旨在新建人才公寓楼一栋，建筑面积3000平方米，主体为剪力墙结构，地上六层，及相关配套附属设施。

党和国家历来高度重视人才工作，新中国成立以来特别是改革开放以来，提出了一系列加强人才工作的政策措施，培养造就了各个领域的大批人才。进入新世纪新阶段，党中央、国务院作出了实施人才强国战略的重大决策，人才强国战略已成为我国经济社会发展的一项基本战略，人才发展取得了显著成就。科学人才观逐步确立，以高层次人才、高技能人才为重点的各类人才队伍不断壮大，有利于人才发展的政策体系进一步完善，市场配置人才资源的基础性作用初步发挥，人才效能明显提高，党管人才工作新格局基本形成，裕民县人才公寓建设项目正是在上述背景下提出的，此举是落实科学发展观、服务于人才队伍，构建和谐社会的需要。对于加快城市建设，提升城市配套整体形象起到了积极的作用。将有力的推动裕民县的经济增长，使裕民县的环境面貌有较大的改观，对裕民县的稳定都有着一定的推动作用。

项目为为落实第三次中央新疆工作座谈会精神，更好的服务裕民县人才工作开展，适应裕民县人才市场的需要，为社会发展和经济建设提供稳定的人才储备，拟实施裕民县人才公寓建设项目，项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021年）》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021年）》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等相关政策文件，符合国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）的政策要求，政策合规。

2)需求分析：为满足裕民县人才住房需求，拟建36套公寓，满足72人居住要求，经论证，确定建设规模及内容为：

裕民县人才公寓，总建筑面积3000平方米，地上6层，剪力墙结构，建筑分为3个单元(1梯2户)，每个单元12户，总计36户。主体结构有效使用年限为50年，屋面防水等级为1级，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，结构形式为剪力墙结构。

3)要素保障分析：本项目建设用地符合裕民县总体规划和土地利用规划，占地范围内土地权属清晰，无争议，项目建设不需要征地，不会发生安置、拆迁、赔偿等费用项目建设的用地符合裕民县市总体规划要求，项目所在地区的地形与地貌条件、气候条件、建筑材料来源及运输条件、社会环境条件、城镇规划条件、交通与通讯条件、土地利用条件符合要求，供水、排水、供电、供暖、通信等市政配套条件完善，利于项目建设和建成后投入使用，项目建设条件具备。

项目选址符合裕民县土地利用规划和《裕民县国土空间总体规划（2021-2035）年》，选址合规。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

社会影响：考察项目对社会方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（四）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）其他评价方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划、行业、历史和其他标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由夏力哈尔·赛依甫汉任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

秦勇任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

宋建军任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，裕民县才公寓项目EPC(设计-采购-施工）项目在解决了为满足裕民县人才住房需求，拟建36套公寓，满足72人居住要求问题，实现了 人才公寓居住人员效益，该项目预算执行率达100%，等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在满意度指标取得了显著的成效，如人才干部满意度达95%等。

在项目管理方面，裕民县机关事务服务中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，社会效益方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，裕民县才公寓项目EPC(设计-采购-施工）项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优（良/中/差）”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分100分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

# 在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

# （2）资金分配合理性

# 本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

# 具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

# 综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目预算400万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出400万元，预算执行率为100%。

# （3）资金使用合规性

# 本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

# 具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

# 综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

# 在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

# 此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

# 综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

- 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

# 新建人才公寓面积，指标值：2986.52平方米，实际完成值：3000平方米，指标完成率100.45%。

# 新建人才公寓数量，指标值1栋，实际完成1栋，指标完成率100%。

# ②质量指标：

# 资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，指标完成率100%。

# ③时效指标：

# 项目完成时间，指标值2024年12月25日，实际完成2024年12月25日，指标完成率100%。

# ④成本指标：

# 设计服务设计费，指标值<=49.96万元，实际完成49.96万元，指标完成率100%。

# 建筑服务工程服务费，指标值<=350.04万元，实际完成350.04万元，指标完成率100%。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# 社会效益指标：

# 指标值促进经济增长带动人才流入，目标值有效促进，实际完成有效促进，指标完成率100%。

# 2.满意度

满意度指标人才干部满意度，目标值>=95%，实际完成95%，目标完成率100%。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

裕民县才公寓项目EPC(设计-采购-施工）项目项目年初预算400万元，全年预算400万元，实际支出400万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六、有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

# 2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。