裕民县住房和城乡建设局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关措施并指导实施；拟订住房保障规划，会同有关部门做好国家、自治区、地区和县有关住房保障资金安排工作并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设行业发展中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；拟订住房和城乡建设规范性文件。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对房地产市场监管政策监督执行；提出房地产业发展规划，负责监管和执行房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度。

(五)监督管理建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

(六)拟订城市建设的规划并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(七)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设计划并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导重点(示范)镇的建设。

(八)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)组织编制城乡建设抗灾减灾、市政设施安全管理规划并监督实施。负责住房城乡建设系统应急预案体系建设；建立重大危险源安全隐患定期排查、限期整改机制；组织城乡重要建(构)筑物抗震性能鉴定及抗震加固工作；承担城乡抗震防灾工作综合管理，指导震后重建工作；负责对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督管理；负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门监督实施建筑节能的规划；负责建筑节能法律法规和规章的监督指导；编制全县中长期建材发展散装水泥、新型墙体材料规划和年度计划；并组织实施检查和监督。

(十一)承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置竣工验收许可；履行建设工程防雷监管职责。

(十二)贯彻执行国家关于人民防空建设的法律法规和方针、政策，制定县人民防空工作的办法和措施；编制县人民防空建设中长期规划和年度计划。会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

(十三)负责县人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制；组织制定县防空袭方案和各种保障方案；制定人口疏散计划和疏散地域建设规划；组织人民防空专项演习；监督指导城市重要经济目标单位拟订和落实各种保障方案；负责编制县人民防空工程建设总体规划；负责县人民防空工程建设与管理；参与审查城市地下空间规划和开发利用，参与指导人民防空工程质量监督、工程维护管理。

(十四)制定县人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实；指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组织计划并督促落实；负责县人民防空宣传教育；普及人民防空知识和技能；制定县人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施；负责县人民防空经费和国有资产管理；编制县人民防空经费预决算。

(十五)制定县人民防空平战结合发展规划，并指导和督促检查城市平战结合工作；战时协调建立人民防空指挥机构；组织开展城市人民防空袭斗争；指挥群众疏散掩蔽，发放空袭警报，实行灯火管制；协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序；负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件；参与城市地下空间的规划、开发利用和审批工作职责；利用人民防空资源参与抢险救灾、应急救灾职责。

(十六)负责组织城市管理专项检查和重大执法活动。承担对城市管理行政执法队伍实行统一业务领导和协调、检查、考核、监督。组织开展城市管理执法部门规范化、标准化建设。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县住房和城乡建设局2024年度，实有人数42人，其中：在职人员19人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加1人。

裕民县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、财务室、档案室、城乡建设中心、住房保障中心、市政办、质监站、消防中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16,628.80万元，其中：本年收入合计16,628.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.11万元。

2024年度支出总计16,628.80万元，其中：本年支出合计16,628.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少13,949.31万元，下降45.62%，主要原因是：本年减少债务化解裕民县2017年棚户区改造项目、2015年棚户区改造项目、裕民分区输水管道（哈拉布拉水库-预沉池）建设项目、裕民分区生活垃圾填埋场建设项目（二期）建设项目等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入16,628.70万元，其中：财政拨款收入15,678.79万元，占94.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入949.90万元，占5.71%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出16,628.79万元，其中：基本支出419.16万元，占2.52%；项目支出16,209.63万元，占97.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计15,678.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入15,678.79万元。财政拨款支出总计15,678.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出15,678.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少14,899.21万元，下降48.73%，主要原因是：本年减少债务化解裕民县2017年棚户区改造项目、2015年棚户区改造项目、裕民分区输水管道（哈拉布拉水库-预沉池）建设项目、裕民分区生活垃圾填埋场建设项目（二期）建设项目。与年初预算相比，年初预算数1,234.17万元，决算数15,678.79万元，预决算差异率1170.39%，主要原因是：年中追加裕民县智慧城市建设项目、城区提升建设项目、城区提质项目、人居环境提升建设项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,484.35万元，占本年支出合计的57.04%。与上年相比，增加1,264.20万元，增长15.38%，主要原因是：本年新增裕民县智慧城市建设项目、城区提升建设项目、城区提质建设项目、人居环境提升建设项目。与年初预算相比,年初预算数1,084.17万元，决算数9,484.35万元，预决算差异率774.80%，主要原因是：年中追加裕民县智慧城市建设项目、城区提升建设项目、人居环境提升建设项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)20.00万元,占0.21%。

2.社会保障和就业支出(类)82.61万元,占0.87%。

3.卫生健康支出(类)18.25万元,占0.19%。

4.节能环保支出(类)709.64万元,占7.48%。

5.城乡社区支出(类)8,224.71万元,占86.72%。

6.农林水支出(类)5.00万元,占0.05%。

7.住房保障支出(类)424.14万元,占4.47%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增裕民县保障性及配套基础设施建设项目前期费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为35.89万元，比上年决算增加23.92万元，增长199.83%,主要原因是：本年增加退休人员，发放基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.80万元，比上年决算增加2.53万元，增长8.64%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.92万元，比上年决算增加14.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.73万元，比上年决算增加0.61万元，增长4.65%,主要原因是：本年在职人员工资调增，缴费基数上涨，行政单位医疗保险缴费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.52万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.44%,主要原因是：本年度新增公职人员在职转退休，公务员医疗缴费费用减少。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为346.04万元，比上年决算增加310.89万元，增长884.47%,主要原因是：本年度新增裕民县污水处理厂运行维护服务项目。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为363.60万元，比上年决算减少355.20万元，下降49.42%,主要原因是：本年度减少裕民县2022年县城中水回用建设项目。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少525.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少裕民县生活垃圾填埋场建设项目占用草场相关费用、集中供热改扩建项目耕地开垦费、备用自来水厂耕地开垦费等。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为293.11万元，比上年决算增加24.44万元，增长9.10%,主要原因是：本年在职人员增加，补发人员绩效，人员经费增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为7,922.99万元，比上年决算增加1,712.96万元，增长27.58%,主要原因是：本年度新增城区提升建设项目、城区提质建设项目、智慧城市建设项目、人居环境建设项目、城市地下管网建设项目。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少107.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少裕民县城供水管网改造项目、物流园整车安检及基础设施建设项目配套费。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为8.62万元，比上年决算减少37.38万元，下降81.26%,主要原因是：本年减少裕民县排水管网新建改造项目。

14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少3.96万元，下降44.20%,主要原因是：本年度减少驻村工作经费。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为377.91万元，比上年决算增加377.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增裕民县城乡抗震安居工程建设民生实事项目。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为1.85万元，比上年决算减少3.70万元，下降66.67%,主要原因是：本年农村危房改造补助资金较上年有所减少。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为19.36万元，比上年决算减少3.75万元，下降16.23%,主要原因是：本年公共租赁住房维修维护费较上年有所减少。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年老旧小区改造资金。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少68.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少裕民县哈拉布拉驻村公共租赁住房建设项目、裕农小区配建公租房建设项目、裕民县棚户区改造2014年配套基础设施供热项目。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为25.03万元，比上年决算增加2.09万元，增长9.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少裕民县城区供热设施提升改造项目支出费用。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出418.99万元，其中：人员经费371.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费47.06万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,194.44万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6,194.44万元。政府性基金预算财政拨款支出总计6,194.44万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6,194.44万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少16,156.22万元，下降72.29%，主要原因是：本年减少债务化解裕民县2017年棚户区改造项目、2015年棚户区改造项目、裕民分区输水管道（哈拉布拉水库-预沉池）建设项目、裕民分区生活垃圾填埋场建设项目（二期）建设项目等项目。与年初预算相比，年初预算数150.00万元，决算数6,194.44万元，预决算差异率4029.63%，主要原因是：年中追加污水管网设施中水库建设项目、保障性住房及配套基础设施建设等项目。

政府性基金预算财政拨款支出6,194.44万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为94.33万元，比上年决算增加78.51万元，增长496.27%,主要原因是：本年裕民县海棠路北延建设项目农用转用地补偿费费用比上年有所增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为266.45万元，比上年决算增加266.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增生活垃圾填埋场建设项目耕地占用税、2021年项目设计费、海棠路北延项目耕地占用税等项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算数为6.10万元，比上年决算减少603.29万元，下降99.00%,主要原因是：本年减少债务化解裕民县2017年棚户区改造项目，债务化解裕民县生态园项目等项目。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少裕民县红花物流园道路建设项目第三方编制使用林地现状调查费用等。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为125.00万元，比上年决算增加18.51万元，增长17.38%,主要原因是：本年增加裕民县城镇亮化电费项目。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8,500.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少债务化解裕民县2017年棚户区改造项目，债务化裕民县生态园项目等项目。

7.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项):支出决算数为3,033.35万元，比上年决算增加3,033.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增裕民城市平战结合建设领域地市地下管网建设改造项目。

8.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为2,669.21万元，比上年决算减少10,330.79万元，下降79.47%,主要原因是：本年减少裕民县供水管网保障提升工程、集中供热设施扩建项目、生活垃圾填埋场建设项目（二期）、输水管道哈拉布拉水库预沉池等项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.78万元，比上年减少0.04万元，下降4.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100.00%，比上年减少0.04万元，下降4.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，由城管、园林环卫车使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.78万元，决算数0.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.78万元，决算数0.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度裕民县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.06万元，比上年增加17.19万元，增长57.55%，主要原因是：本年增加手续费，导致机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额29.49万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出0.48万元。

授予中小企业合同金额29.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的13.29%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋18,587.21平方米，价值3,447.59万元。车辆10辆，价值93.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：洒水车、清扫车、垃圾车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额16,628.91万元，实际执行总额16,628.79万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数16,291.21万元，全年执行数16,189.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是人员支出、公用经费、专项资金的支出及时、有效，财政资金保障及时；已完成年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标等；达到了预期的效果；二是不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况。发现的问题及原因：一是年初预算工作不扎实；二是在工作期间调整经济分类及用途；三是单位决算公开不规范、不够细化等现象。下一步改进措施：一是做好预算编制工作，进一步完善职工工资、福利费、社会保障费、住房公积金、公用经费等编制制度；二是科学合理确定人员支出定额和公用支出定额，确保财政资金正常开支；三是项目按计划组织实施，规划预决算填报及公开制度。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 2,386.21 | 16,628.91 | 16,628.79 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:上级安排资金：（万元） | 1,330.79 | 15,165.54 | 15,165.54 | - | - | - |
|  | 本级安排资金：（万元） | 1,055.42 | 1,463.37 | 1,463.25 | - | - | - |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一是保障了单位人员工资、社保、公积金及生活补助等支出的正常发放，促进裕民县住建局工作的开展，提升裕民县城乡管理建设；二是公用经费正常支出，保障了1297平方米办公用房的冬季供暖，8个科室的正常运转，一辆公务车正常出行，提高了本单位运转效能。三是在2024年完成项目制定的目标。 |  |  | 2024年度裕民县住房和城乡建设局全年履职尽责，严格贯彻落实党的二十大精神，完成了1)对统建楼、城东、金地西区、团结花苑、绿色家园小区等63处廉租房进行维修。 2)2020老旧小区改造统建楼等18个小区配套基础设施项目建设。 3)友好城南棚户区改造供水管网建设长度。 4)用于全县亮化电费,亮化路灯亮化数量为1254盏，变压器用电数量为15台。 5)新建、改建城区排涝管网长度1.2公里，友好路绿化改造面积12141平方米，友好路人行道路改造面积7710平方米。以提升城市品位为出发点，充分发挥住建部门的职能作用,加大涉及工程质量、供水、供热、供气等行业信访积案化解调处力度，维护行业和谐稳定。努力为各族群众营造美观、有序、安全的宜居环境。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 公租房维修数量 | 63处 | 2024年重点工作计划 | 9 | 63处 | 9 |
|  |  | 老旧小区改造数量 | 18个 | 2024年重点工作计划 | 9 | 18个 | 9 |
|  |  | 友好城南棚户区改造供水管网建设长度 | 3千米 | 2024年重点工作计划 | 9 | 3千米 | 9 |
|  |  | 新建、改建城区排涝管网长度 | 1.20公里 | 2024年重点工作计划 | 9 | 1.20公里 | 9 |
|  |  | 亮化路灯亮化数量 | 1245盏 | 2024年重点工作计划 | 9 | 1245盏 | 9 |
|  |  | 友好路绿化改造面积 | 12141平方米 | 2024年重点工作计划 | 9 | 12141平方米 | 9 |
|  |  | 友好路人行道路改造面积 | 7710平方米 | 2024年重点工作计划 | 9 | 7710平方米 | 9 |
|  |  | 变压器用电数量 | 15台 | 2024年重点工作计划 | 9 | 15台 | 9 |
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 50% | 2024年重点工作计划 | 9 | 50% | 4 |
|  |  | 用电需求满足率（%） | 100% | 2024年重点工作计划 | 9 | 100% | 9 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农村危房改造补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 37.00 |  | 3.70 |  | 1.85 |  | 10 |  | 50.00% |  | 5.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.00 |  | 3.70 |  | 1.85 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年农村危房改造补助资金计划支出危房补贴资金3.7万元，新建2栋安居富民住房，每栋60-80平方米左右，完成2户农村安居工程建设任务。每户补助资金1.85万元。农村危房改造是党和政府实施的一项重要民生工程，对改善农村困难群众生活条件，推动农村基本住房安全保障建设，保障社会和谐稳定发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |  | 2024年农村危房改造补助资金截至2024年12月25日完成支付危房补贴资金1.85万元，新建1栋安居富民住房，完成1户农村安居工程建设任务。该项目完成后对改善农村困难群众生活条件，推动农村基本住房安全保障建设，保障社会和谐稳定发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安居工程建设栋数 | >=2户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1户 | 50.00% | 4 | 未完成原因：2024年农村危房改造补助完成1户农村安居工程建设任务，剩余1.85万结转于2025年。 |
|  |  |  | 每户安居房面积 | >=60平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 60平方米 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50% | 50.00% | 4 | 未完成原因：2024年农村危房改造补助完成1户农村安居工程建设任务，剩余1.85万结转于2025年。 |
|  |  |  | 改造后房屋满足基本居住功能比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50% | 50.00% | 4 | 未完成原因：2024年农村危房改造补助完成1户农村安居工程建设任务，剩余1.85万结转于2025年。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 安居工程每户补助资金标准 | =1.85万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1.85万元 | 100.00% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村困难群众居住条件 | 基本改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 推动农村基本住房安全保障 | 有效推动 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推动 | 100.00% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受补贴人员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 83.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年驻村工作为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 工作队和村党支部认真研讨村队发展中的情况分析资源和现状，解决好产业与设施建设，改善民生工程，奋力推进乡村振兴战略。确保农田用水正常浇灌，购买水泵2台，铝芯线185米。走访慰问病重老人70人。巩固拓展脱贫攻坚成果，因地制宜发展主导产业，增加群众的收入，村级集体经济稳定，号召广大党员群众积极参与乡村建设，改善人居环境，建设新时代美丽乡村。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月25日完成支付2024年驻村工作为民办实事经费，完成购买水泵2台，铝芯线185米，确保农田用水正常浇灌，完成走访慰问病重老人70人。巩固拓展脱贫攻坚成果，因地制宜发展主导产业，增加群众的收入，村级集体经济稳定，号召广大党员群众积极参与乡村建设，改善人居环境，建设新时代美丽乡村。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买水泵数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2台 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 购买铝芯线数量 | >=185米 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 350米 | 189% | 7 | 原因是购买铝芯线350米，预计购买铝芯线有误，改进措施做好项目预算，做好项目开展调研。 |
|  |  |  | 走访慰问人数 | >=70人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 70人 | 100.00% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水泵、铝芯线成本 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2.5万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 慰问经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 办公经费 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.5万元 | 100.00% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民收入 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100.00% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 喀拉乔克村居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 100% | 111.00% | 10 | 原因是对喀拉乔克村居民的满意度没有做好评估。改进措施做好项目评估，做好项目开展调研。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县2018年城市道路提升改造（第三标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 裕民县2018年城市道路提升改造（第三标段）计划支出项目尾款20万元，20万元为项目尾款。裕民县友好路绿化改造面积12141平方米、人行道改造面积7710平方米、木栈道3600平方米；巴什拜路绿化改造面积19224 平方米、人行道改造面积14138平方米；巴尔鲁克路绿化带改造面积5766平方米、人行道改造面积6300平方米；友好路及巴什拜路节点改造2713.5平方米；通过项目的全面实施，有效提升人居环境，改善基础设施。 |  |  |  |  |  |  | 裕民县2018年城市道路提升改造（第三标段）截至2024年12月25日支付项目尾款20万元，完成了裕民县友好路绿化改造面积12141平方米、保障1个项目的欠款。项目实施有效提升人居环境，改善基础设施。同时提高了政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 友好路绿化改造面积 | >=12141平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 12141平方米 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 项目尾款数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 工程质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目尾款支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路提升改造第三标段成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 20万元 | 100.00% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 100.00% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县2021年城市维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 49.00 |  | 49.00 |  | 49.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.00 |  | 49.00 |  | 49.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 裕民县2021年城市维护费在2024年计划支出49万元，用于裕民县党政机关办公用房13栋单体房进行房屋安全检测、鉴定费25.03万元，全民健身广场工程款2.67万元，设计费11.7万元，监理费5.6万元。影院拆除费4万元，项目完成后，改善居民出行条件。为人们的生活创造良好的环境。维护管理工作主要包括完善道路设施建设，做好交通线路的疏通工作，防止线路拥堵，为人们的生产生活创造良好的条件。 |  |  |  |  |  |  | 裕民县2021年城市维护费在2024年计划支出49万元，截至2024年12月25日完成支付49万元，已完成支付裕民县党政机关办公用房13套单体房进行房屋安全检测、鉴定费25.03万元，完成支付全民健身广场工程款2.67万元，设计费11.7万元，监理费5.6万元。完成支付影院拆除费4万元，项目完成后，提升政府公信力，改善居民出行条件。为人们的生活创造良好的环境。维护管理工作主要包括完善道路设施建设，做好交通线路的疏通工作，防止线路拥堵，为人们的生产生活创造良好的条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测办公用房数量 | >=13个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 13个 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 保障项目尾款数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3个 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 房屋检测报告完整性 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健身广场工程款及前期费用 | <=19.97万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 19.97万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 办公用房检测费 | <=25.03万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 25.03万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 影院拆除费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4万元 | 100.00% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府信誉度 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100.00% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县2021年建设项目设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 94.90 |  | 94.90 |  | 94.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.90 |  | 94.90 |  | 94.90 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 裕民县2021年建设项目设计费7个，其中：1.裕民县制造业创新发展园规划设计费20万元；2.裕民县扶贫就业示范园控制性详细规划设计费20万元；3.裕民县巴尔鲁克路改造建设项目设计费17.7万元；4.裕民县人民公园提升改造项目设计费1.06万元；5.裕民县市民广场提升改造项目设计费1.14万元。6.裕民县农村供水设施改造提升工程设计费20万元；7.裕民县生态养殖园区规划设计费15万元。有效提高项目质量，使项目在使用过程中更加高效、便捷，减少后期的维修和改造成本。加快项目进度，使项目得以顺利推进，缩短建设周期。提高项目的整体效率。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月25日完成支付对裕民县2021年建设项目设计费94.9万元。项目完成后有效提高项目质量，使项目在使用过程中更加高效、便捷，减少后期的维修和改造成本。加快项目进度，使项目得以顺利推进，缩短建设周期。提高项目的整体效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目设计费个数 | >=7个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7个 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 设计方案通过率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 制造业创新发展园、扶贫就业示范园控制性详细规划设计费 | <=40万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 40万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 巴尔鲁克路、人民公园提升、市民广场提升改造项目设计费 | <=19.90万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 19.9万元 | 100.00% | 6 |  |
|  |  |  | 农村供水设施、生态养殖园区设计费 | <=35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 35万元 | 100.00% | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快项目进度 | 有效提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  | 提高项目的整体效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100.00% | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县2022年棚户区改造项目土地划拨费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.09 |  | 6.09 |  | 6.09 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.09 |  | 6.09 |  | 6.09 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年棚户区改造项目一期划拨土地面积2722平方米划拨费4.083万元，二期划拨土地面积1333平方米划拨费1.9996万元，工本费160元，合计费用6.0986万元。有效地合理利用土地资源，有效促进社会文化发展，突出城市形象，美化城市环境，优化自然环境。保障土地基本权益，拉动经济发展。从而减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月25日2022年棚户区改造项目完成支付6.09万元，完成对一期划拨土地面积2722平方米划拨费4.083万元、二期划拨土地面积1333平方米划拨费1.9996万元和工本费160元，该项目完成后有效地合理利用土地资源，有效促进社会文化发展，突出城市形象，美化城市环境，优化自然环境。保障土地基本权益，拉动经济发展。从而减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一期土地面积 | >=2722.00平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2722平方米 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 二期划拨土地面积 | >=1333.00平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1333平方米 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 土地划拨完成及时性 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 一期土地划拨费 | <=4.08万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4.08万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 二期划拨费 | <=1.99万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1.99万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 工本费 | =0.02万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.02万元 | 100.00% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土地基本权益 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100.00% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县公租房维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 19.36 |  | 10 |  | 77.44% |  | 7.74 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 19.36 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年裕民县公租房维修项目计划支出25万元。用于对统建楼、城东、金地西区、团结花苑、绿色家园小区等40处廉租房进行维修。建设地点：裕民县公租房（原廉租房），帮助这些居民较快地解决居住困难，是党和政府义不容辞的责任。基础设施建设是公租房改造建设中一项重要的建设内容，完善的道路、水、电、暖等基础设施是居民生活的基本要求，是居民生活的生命线，公租房基础设施的落后必将会导致居民生活不便。 |  |  |  |  |  |  | 2024年裕民县公租房维修项目计划支出25万元。截至2024年12月25日执行19.36万元，完成对统建楼、城东、金地西区、团结花苑、绿色家园小区等63处廉租房进行维修。项目完成了为公租住房居民解决居住困难，完善的道路、水、电、暖等基础设施是居民生活的基本要求，保障公租住房居民正常的生活质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公租房维修数量 | >=40处 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 63处 | 157.5% | 10 | 原因是公租房维修合同计划维修数量有误，按竣工报告实际数，改进措施做好项目预算，做好项目开展调研。 |
|  |  | 质量指标 | 维修合格达标率 | >=99% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 99% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每处公租房维修成本 | <=6250元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3073元 | 49.16% | 9.83 | 原因是公租房维修合同计划维修数量有误，按竣工报告实际数，改进措施做好项目预算，做好项目开展调研。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公租住房居民正常生活 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 100.00% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公租房租户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.57分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县医疗废物暂存点建设项目相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.58 |  | 4.18 |  | 4.18 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.58 |  | 4.18 |  | 4.18 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 裕民县医疗废物暂存点建设项目占用天然草原0.4282公顷（合6.4230亩）。草原补偿补贴至裕民县哈哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村。安置补偿补贴2户。耕地占用税0.37万元，土地划拨费费用0.28万元，共计4.18万元。确保牧民在草地被征收后能够得到公平合理的补偿。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月25日完成支付资金4.18万元，完成对裕民县医疗废物暂存点建设项目占用天然草原0.4282公顷（合6.4230亩）的安置补偿，完成对草原补偿补贴至裕民县哈哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村2户安置补偿补贴。完成耕地占用税、土地划拨费费用合计利用，确保牧民在草地被征收后能够得到公平合理的补偿。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 占用天然草原面积 | >=0.43公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0.43公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 草原补偿费补贴村队数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 安置补偿费补贴户数 | >=2户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2户 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 拆迁补偿资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原补偿费 | <=0.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.6万元 | 100.00% | 5 |  |
|  |  |  | 安置补偿费用 | <=1.63万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1.63万元 | 100.00% | 5 |  |
|  |  |  | 草原植被恢复费 | <=1.29万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1.29万元 | 100.00% | 5 |  |
|  |  |  | 耕地占用税、土地划拨费 | <=0.66万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.66万元 | 100.00% | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障牧民基本权益 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100.00% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县城乡抗震安居工程建设民生实事项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 377.91 |  | 377.91 |  | 377.91 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 377.91 |  | 377.91 |  | 377.91 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 裕民县冬牧场生产用房（居住）安全提升改造项目：130座装配式轻钢结构生产用房（居住），每座3万元。面积：28.8平方米，该项目保障牧民正常生活。加大力度解决冬牧场生产用房（居住）安全状态，促进房地产业的和谐健康发展。改善生活，提高当前生活质量，同时改善环境，促进当地经济发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月25日裕民县城乡抗震安居工程建设民生实事项目已完成支付377.91万元，已完成对130座装配式轻钢结构生产用房项目的支付，该项目完成使牧民正常生活。加大力度解决冬牧场生产用房（居住）安全状态，促进房地产业的和谐健康发展。改善生活，提高当前生活质量，同时改善环境，促进当地经济发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建装配式轻钢结构生产用房数量 | >=130座 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 130座 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 新建装配式轻钢结构生产用房每座面积 | >=28.80平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 28.8平方米 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每座装配式轻钢结构成本 | <=3万元/座 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3万元/座 | 100.00% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善冬牧场牧民生活 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100.00% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 冬牧场牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县城北生态改造绿化泵站电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年裕民县城北生态改造项目计划支出10万元。用于实施项目绿化用水规模为6000m/d，DN100-400的绿化泵站3座，绿化泵站产生运转的电费。项目实施可以有效利用出水，提高中水管网运转管网覆盖率，将处理达标的县城生活污水得到重复利用。 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年裕民县城北生态改造项目截至2024年12月25日完成支付资金10万元。完成项目对绿化用水规模为6000m/d，DN100-400的绿化泵站3座产生运转的电费。该项目完成后有效利用出水，提高中水管网运转管网覆盖率，将处理达标的县城生活污水得到重复利用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 |  | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化用水规模 | >=6000m/d | 计划标准 | - | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 6000m/d | 100.00% | 9 |  |
|  |  |  | DN100-400绿化泵站数量 | >=3座 | 计划标准 | - | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 3座 | 100.00% | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 用电需求满足率 | =100% | 计划标准 | - | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 电费产生完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 2025年12月25日 | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个绿化泵用电成本 | <=3.33万元 | 预算支出标准 | - | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3.33万元 | 100.00% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障绿化泵站正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 100.00% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 县城居民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | - | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县城镇亮化电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 裕民县城镇亮化电费项目2024年计划支出150万元，用于支付全县城镇亮化电费，项目完成后提高居民生活质量。随着社会的不断发展，人们的物质和精神需求也在不断提升。传统的照明已无法满足人们更高层次的需求，因此，通过实施亮化工程，可以更好地展现城市的风情和文化，提升城市形象，增强城市的吸引力和魅力。 |  |  |  |  |  |  | 裕民县城镇亮化电费项目2024年计划支出150万元，截至2024年12月25日支付资金150万元。用于支付全县城镇亮化电费，该项目已完成全年城镇亮化，项目完成后改善居民生活质量。随着社会的不断发展，人们的物质和精神需求也在不断提升。传统的照明已无法满足人们更高层次的需求，因此，通过实施亮化工程，可以更好地展现城市的风情和文化，提升城市形象，增强城市的吸引力和魅力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亮化路灯数量 | >=1254盏 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 1254盏 | 100.00% | 6 |  |
|  |  |  | 变压器用电数量 | >=15台 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 15台 | 100.00% | 6 |  |
|  |  |  | 爆闪警示灯数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 2个 | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  |  |  | 用电需求满足率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 5 |  |
|  |  |  | 保障电费月数 | =12个月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 12个月 | 100.00% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇亮化电费成本 | <=150万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 150万元 | 100.00% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 提升城市形象 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100.00% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 县城居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县排水管网新建改造、中水回用建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 148.71 |  | 399.60 |  | 399.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.71 |  | 399.60 |  | 399.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年裕民县排水管网新建改造、中水回用建设项目尾款计划支出399.6万元，其中排水管渠建设土建成本为46万元，中水回用的土建成本为353.6万元，主要用于：1.新建、改建城区排涝管网12千米，新建排水井310座及相关配套附属设施等，提高城市的排水能力和效率，改善城市环境质量,减少污水外溢，降低城市的环境污染程度。2.建设绿化泵站3座；建设DN100-400的绿化管网15公里采用PE管道。建设蓄水池1座。保障项目2个。有效利用重复出水，提高中水管网运转管网覆盖率，将处理达标的县城生活污水得到重复利用,进一步美化城市环境。 |  |  |  |  |  |  | 2024年裕民县排水管网新建改造、中水回用建设项目尾款截至2024年12月25日完成支付资金399.6万元，完成支付排水管渠建设土建成本为46万元，中水回用的土建成本为353.6万元，已完成：1.新建、改建城区排涝管网12千米，新建排水井310座及相关配套附属设施等，提高城市的排水能力和效率，改善城市环境质量,减少污水外溢，降低城市的环境污染程度。2.建设绿化泵站3座；建设DN100-400的绿化管网15公里采用PE管道。建设蓄水池1座。保障项目2个。该项目完成后有效利用重复出水，提高中水管网运转管网覆盖率，将处理达标的县城生活污水得到重复利用,进一步美化城市环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目尾款数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2个 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50% | 50.00% | 5 | 未完成原因是中水回用建设项目尚未竣工验收，改进措施加快工程质量验收进度，做好资料归档。 |
|  |  |  | 工程质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50% | 50.00% | 5 | 未完成原因是中水回用建设项目尚未竣工验收，改进措施加快工程质量验收进度，做好资料归档 |
|  |  | 时效指标 | 项目尾款支付完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 100.00% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 排水管网建设土建成本 | <=46万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 46万元 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 中水回用建设土建成本 | <=353.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 353.6万元 | 100.00% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低城市的环境污染程度 | 有效降低 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100.00% | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县污水处理厂运行经费及维护服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 270.45 |  | 350.03 |  | 350.03 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270.45 |  | 350.03 |  | 350.03 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年裕民县污水处理厂运行经费及维护服务项目计划支出项目经费350.03万元，其中：一、裕民县污水处理厂2021年经费欠款5.89万元，环评费4万元，二、2022年-2023年污水处理厂运行维护政府购买服务，中标价为260万元。使得裕民县污水处理厂现运行正常，并稳定达标排放。 三、裕民县日处理1万立方污水处理（二期）建设项目设备采购欠款80.14万元，提升了政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 2024年裕民县污水处理厂运行经费及维护服务项目计划支出项目经费350.03万元，截至2024年12月25日已支付资金350.03万元，已完成支付裕民县污水处理厂2021年经费欠款5.89万元，环评费4万元，完成支付2022年-2023年污水处理厂运行维护政府购买服务260万元。 完成支付裕民县日处理1万立方污水处理（二期）建设项目设备采购欠款80.14万元，保障3个项目的支付，2个环评费的支付。使得裕民县污水处理厂现运行正常，并稳定达标排放。提升了政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3个 | 100.00% | 6 |  |
|  |  |  | 推进政府购买公共服务项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100.00% | 6 |  |
|  |  |  | 支付环评费项目数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2个 | 100.00% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水处理达标率（%） | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 水质达标率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 7 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理费成本 | <=5.89万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 5.89万元 | 100.00% | 3 |  |
|  |  |  | 污水处理厂运行维护服务费 | <=260万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 260万元 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 环评费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4万元 | 100.00% | 3 |  |
|  |  |  | 污水处理厂设备款 | <=80.14万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 80.14万元 | 100.00% | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  | 保障污水处理厂正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100.00% | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县污水管网处理设施中水库及城区提升改造相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 140.02 |  | 140.02 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 140.02 |  | 140.02 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年裕民县污水管网处理设施中水库及城区提升改造相关费用预计支出资金140.02万元。其中：1.裕民县城区提升改造林地占地面积为0.0827公顷，占用其他草地0.5449公顷。城区提升改造林地草在补偿相关费用10.67万元。2.裕民县污水管网处理设施中水库建设项目占用草场面积21.3312公顷。裕民县污水管网处理设施中水库建设项目相关费用为129.35万元有效促进社会文化发展，突出城市形象，美化城市环境，优化自然环境。提高工作效率，拉动经济发展。从而减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。 |  |  |  |  |  |  | 2024年裕民县污水管网处理设施中水库及城区提升改造相关费用预计支出资金140.02万元。截至2024年5月24日已完成支付140.02万元。已完成：1.裕民县城区提升改造林地占地面积为0.0827公顷，占用其他草地0.5449公顷。城区提升改造林地草在补偿相关费用10.67万元。2.裕民县污水管网处理设施中水库建设项目占用草场面积21.3312公顷。裕民县污水管网处理设施中水库建设项目相关费用为129.35万元有效促进社会文化发展，突出城市形象，美化城市环境，优化自然环境。提高工作效率，拉动经济发展。从而减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网中水库占用天然草原面积 | >=21.33公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 21.33公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 城区提升改造林地占用面积 | >=0.08公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0.08公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 城区提升改造草地占用面积 | >=0.54公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0.54公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 林地、草地安置补偿费 | <=89.14万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 89.14万元 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 草原恢复费 | <=50.88万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 50.88万元 | 100.00% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障牧民基本权益 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 100.00% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县海棠路北延、生活垃圾填场耕地占用税和亚行车辆购置税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 106.16 |  | 106.16 |  | 106.16 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.16 |  | 106.16 |  | 106.16 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年裕民县海棠路北延、生活垃圾填场耕地占用税和亚行车辆购置税项目预计计划支出106.16万元。其中：1.裕民县海棠路北延占用耕地以外农用地等面积8.246公顷，耕地占用税为526277.72元。2.裕民县生活垃圾填埋场建设项目（二期）占用耕地以外农用地面积71616公顷，耕地占用税449246.84元。银行贷款塔城边境发展项目裕民县维护和环卫设备压缩式垃圾车2辆。经税务部门核算需缴纳车辆购置税及滞纳金86201.25元。有效地合理利用土地资源，有效促进社会文化发展，突出城市形象，美化城市环境，优化自然环境。提高工作效率，拉动经济发展。从而减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。 |  |  |  |  |  |  | 2024年裕民县海棠路北延、生活垃圾填场耕地占用税和亚行车辆购置税项目预计计划支出106.16万元。截至2024年2月5日已完成支付106.16万元，其中已完成：支付1.裕民县海棠路北延占用耕地以外农用地等面积8.246公顷，耕地占用税为526277.72元。2.裕民县生活垃圾填埋场建设项目（二期）占用耕地以外农用地面积71616公顷，耕地占用税449246.84元。银行贷款塔城边境发展项目裕民县维护和环卫设备压缩式垃圾车2辆。经税务部门核算需缴纳车辆购置税及滞纳金86201.25元。有效地合理利用土地资源，有效促进社会文化发展，突出城市形象，美化城市环境，优化自然环境。提高工作效率，拉动经济发展，从而减少社会矛盾，营造和谐的人居环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 压缩式垃圾车车辆数量 | >=2辆 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2辆 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 海棠路北延占用耕地面积 | >=8.25公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 8.25公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 生活垃圾填埋场占用耕地面积 | >=7.16公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7.16公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=99% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=99% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 海棠路北延耕地占用税 | <=52.62万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 52.62万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 生活垃圾填埋场耕地占用税 | <=44.92万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 44.92万元 | 100.00% | 7 |  |
|  |  |  | 亚行车辆购置税 | <=8.62万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 8.62万元 | 100.00% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | 有效增加 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效增加 | 100.00% | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 合理利用土地资源 | 有效利用 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效利用 | 100.00% | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县海棠路北延建设项目农用转用地补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 139.25 |  | 94.33 |  | 94.33 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.25 |  | 94.33 |  | 94.33 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年裕民县海棠路北延建设项目农用转用地补偿费计划支出94.33万元。用于裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村，征收土地总面积1.6639公顷，其中农用地1.6095公顷、未利用地0.0544公顷。项目完成后确保土地合理利用。保障土地增值收益，促进产业发展。 |  |  |  |  |  |  | 2024年裕民县海棠路北延建设项目农用转用地补偿费截至2024年12月25日支付资金94.33万元。完成对裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村征收土地总面积1.6639公顷中的农用地1.6095公顷利用，未利用地0.0544公顷。项目完成后确保土地合理利用。保障土地增值收益，促进产业发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征收土地总面积 | >=1.66公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.66公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 农用地 | >=1.61公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.61公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  |  | 未用地 | >=0.54公顷 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0.54公顷 | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100.00% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 被征收土地补偿费 | <=25.71万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 25.71万元 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 被征收土地安置补助费 | <=68.62万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 68.62万元 | 100.00% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土地增值收益 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 100.00% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 裕民县老旧小区改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.59 |  | 100.59 |  | 6.48 |  | 10 |  | 6.44% |  | 0.64 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.59 |  | 100.59 |  | 6.48 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目计划投入100.59万元，主要用于支付2024年裕民县2017、2018年城市棚户区改造配套基础设施、2020年老旧小区改造建设项目计划支出项目尾款合计100.59万元。通过项目的全面实施，完善基础设施，提升人居环境。 |  |  |  |  |  |  | 裕民县老旧小区改造建设项目截至2024年12月25日已完成支付6.48万元，已完成老旧小区改造建设项目支付资金。项目完成后有效提高了政府公信力完善基础设施，提升人居环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目尾款数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 1个 | 50.00% | 7 | 未完成原因是2017、2018年棚户区改造资金未批复，改进措施该项目资金加快支付进度 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 6.44% | 6.44% | 0.84 | 未完成原因是2017、2018年棚户区改造资金未批复，改进措施该项目资金加快支付进度 |
|  |  | 时效指标 | 项目建设开工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100.00% | 13 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 友好城南棚户区改造项目前期费 | <=20万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0万元 | 0% | 0 | 未完成原因是2017、2018年棚户区改造资金未批复，改进措施该项目资金加快支付进度 |
|  |  |  | 友好城南棚户区改造建设项目成本 | <=74.11万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0万元 | 0% | 0 | 未完成原因是2017、2018年棚户区改造资金未批复，改进措施该项目资金加快支付进度 |
|  |  |  | 老旧小区监理费 | <=6万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 6万元 | 100.00% | 3 |  |
|  |  |  | 老旧小区改造设计费 | <=0.48万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.48万元 | 100.00% | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分提高 | 80% | 24 | 未完成原因是2017、2018年棚户区改造资金未批复，改进措施该项目资金加快支付进度 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 51.48分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年本单位不予公开项目11个，全年预算数14,354.70万元，全年执行数14,354.70万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》